Отчёт по лабораторной работе

Фаза 1: Выбор концепции проекта

1. Концепции программного проекта

Для определения направления будущего проекта были подготовлены четыре идеи сервисов, которые могут применяться в университетской среде. Каждая идея рассматривалась как возможный вариант для последующей разработки.

| Обозначение | Концепция | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| A | Электронный студенческий офис | Единый сервис для получения студентами справок, подачи заявлений и доступа к основным административным услугам вуза. |
| B | Умное расписание и аудитории | Сервис для формирования и просмотра расписания занятий с учётом доступности аудиторий и учебных групп. |
| C | Портал научных проектов магистрантов | Площадка для публикации научных проектов, поиска участников и представления результатов исследовательской работы. |
| D | Личный кабинет абитуриента | Сервис для поступающих: информация о ходе поступления, документах, сроках и статусе заявлений. |

2. Критерии оценки

Согласно расчётной таблице, сравнение проводилось по четырём параметрам. Эксперты выставляли оценки по десятибалльной шкале, учитывая следующие характеристики:

Практическая значимость для университета — ожидаемая польза сервиса для учебных и административных процессов, а также для студентов и работников вуза.

Трудоёмкость разработки — оценка технических усилий, необходимых для создания работоспособной первой версии продукта.

Управляемость рисков — насколько вероятные сложности разработки и внедрения можно заранее предусмотреть и контролировать; высокий балл соответствует более благоприятной ситуации.

Перспективы расширения — возможность добавлять новые функции и постепенно увеличивать область применения сервиса.

Для каждой альтернативы учитывались три варианта оценки: пессимистический (P), ожидаемый (E) и оптимистический (O). При объединении мнений четырёх экспертов для P выбиралось минимальное значение, для E рассчитывалось среднее, а для O фиксировался максимум. Далее данные обрабатывались отдельно для каждого метода: в TOPSIS формировалась нормализованная матрица с учётом весов, а в МАИ выполнялись парные сопоставления.

3. Экспертные оценки и нечёткий TOPSIS

Метод TOPSIS позволяет определить, какая из идей ближе всего к условно наилучшему варианту и дальше от наихудшего. Сначала экспертные оценки объединяются и приводятся к сопоставимому виду, после чего вычисляются расстояния до положительного и отрицательного идеалов (d⁺ и d⁻). Затем находится коэффициент C = d⁻ / (d⁺ + d⁻): более высокое значение означает более высокий приоритет альтернативы.

| Альтернатива | C (исходный TOPSIS) | Ранг |
| --- | --- | --- |
| B. Умное расписание + аудитории | 0,6892 | 1 |
| A. Электронный студенческий офис | 0,6592 | 2 |
| D. Личный кабинет абитуриента | 0,6586 | 3 |
| C. Портал научных проектов магистрантов | 0,5640 | 4 |

Согласно первоначальному расчёту TOPSIS, лидирует проект «Умное расписание + аудитории» — его показатель равен 0,6892. Следующие позиции занимают «Электронный студенческий офис» и «Личный кабинет абитуриента», причём их результаты практически одинаковы. Наименьший коэффициент получен у портала научных проектов магистрантов.

4. Метод анализа иерархий (МАИ)

В методе анализа иерархий (МАИ) элементы задачи сопоставляются попарно. По матрицам сравнений рассчитывается приоритет каждого критерия и каждой концепции, а затем локальные результаты объединяются с учётом весов критериев. Таким образом можно определить, какие характеристики сильнее влияют на окончательный выбор.

| Критерий | Вес по обычной модели МАИ |
| --- | --- |
| Полезность для вуза | 37,50 % |
| Простота реализации | 12,78 % |
| Низкий риск | 12,78 % |
| Потенциал развития | 36,95 % |

В обычной модели МАИ наибольший вес получили полезность для вуза (37,50 %) и потенциал развития (36,95 %). Простота реализации и низкий риск имеют одинаковый вес — примерно по 12,78 %. Следовательно, при выборе проекта основное значение имеют практическая ценность и перспективы расширения сервиса.

| Альтернатива | Приоритет МАИ (исходный) | Ранг |
| --- | --- | --- |
| D. Личный кабинет абитуриента | 0,2821 | 1 |
| A. Электронный студенческий офис | 0,2528 | 2 |
| C. Портал научных проектов магистрантов | 0,2352 | 3 |
| B. Умное расписание + аудитории | 0,2299 | 4 |

Первоначальные вычисления МАИ отдают предпочтение «Личному кабинету абитуриента», чей приоритет составляет 0,2821. При этом «Умное расписание + аудитории», ставшее лидером в TOPSIS, в данном рейтинге оказалось последним. Такое расхождение связано с тем, что методы по-разному интерпретируют и обобщают экспертные суждения.

5. Сравнение результатов и проверка методики

Результаты обычных расчётов двух методов не совпадают. TOPSIS ставит на первое место концепцию «Умное расписание + аудитории» с коэффициентом 0,6892, а МАИ — «Личный кабинет абитуриента» с приоритетом 0,2821. Это расхождение следует учитывать при принятии решения: методы по-разному преобразуют и агрегируют экспертные оценки.

| Альтернатива | TOPSIS: коэффициент / ранг | МАИ: приоритет / ранг |
| --- | --- | --- |
| B. Умное расписание + аудитории | 0,6892 / 1 | 0,2299 / 4 |
| A. Электронный студенческий офис | 0,6592 / 2 | 0,2528 / 2 |
| D. Личный кабинет абитуриента | 0,6586 / 3 | 0,2821 / 1 |
| C. Портал научных проектов магистрантов | 0,5640 / 4 | 0,2352 / 3 |

В обычном TOPSIS после альтернативы B следуют A, D и C. В обычном МАИ порядок иной: D, A, C и B. Таким образом, оба метода ставят альтернативу A на второе место, однако расходятся в выборе лидера и последнего места. Для окончательного выбора нужно дополнительно обосновать, какой набор критериев и какая методика лучше соответствуют цели проекта.

6. Выводы

В ходе работы были предложены четыре варианта цифрового продукта для университета. Их сравнили по тому, насколько они полезны вузу, насколько трудно их реализовать, какие риски связаны с внедрением и есть ли возможности для дальнейшего развития. Для принятия решения применялись два метода многокритериального анализа — нечёткий TOPSIS и МАИ.

По обычному TOPSIS наилучший результат получила концепция «Умное расписание + аудитории» (C = 0,6892). По обычному МАИ лидирует «Личный кабинет абитуриента» с приоритетом 0,2821. Поскольку результаты методов расходятся, в качестве предварительной рекомендации можно рассматривать B по TOPSIS и D по МАИ, а окончательный выбор необходимо связать с приоритетами заказчика.

Итогом сравнения стал выбор концепции «Умное расписание + аудитории» для дальнейшей проработки. Будущий сервис может упростить планирование занятий и распределение аудиторий. Другие рассмотренные идеи также представляют интерес и могут быть использованы как возможные направления развития цифровой среды университета в дальнейшем.